R

RADARAUTO

RELATÓRIO EXECUTIVO COMPLETO

Diagnóstico · Plano de Ação · Roadmap de Produção

Abril 2026  |  Versão 2.0  |  CONFIDENCIAL

# 1. Sumário Executivo

O RadarAuto é um SaaS de radar inteligente para revendedores de veículos — encontra motos e carros abaixo do mercado, analisa com IA e alerta o revendedor em tempo real. A base técnica é sólida: Next.js 14, Prisma/PostgreSQL, JWT seguro, Telegram integrado e motor de análise heurística funcionando. Porém, há falhas críticas que impedem a operação real em produção.

Diagnóstico em 3 linhas:

• O que FUNCIONA: Auth, Dashboard, CRM, Laudo (dados reais), Alertas Telegram, Análise heurística.

• O que está QUEBRADO: Cron de scan (vercel.json sem config), pagamentos sem webhook, email apenas console.log, mobile sem navegação.

• O que está MOCKADO: Histórico de faturamento (datas geradas), preço FIPE incorreto no scan (R$420,96 para carro).

# 2. Status Detalhado por Módulo

## 2.1 Módulos — Situação Real

| Módulo | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Autenticação (JWT/bcrypt) | ✅ REAL | Login, registro, cookies httpOnly, rate limit funcionando |
| Dashboard | ✅ REAL | Consume /api/listings, /api/alerts, /api/crm — dados reais do banco |
| Oportunidades | ✅ REAL | Filtragem real com matchesRadar(), dados do PostgreSQL |
| Analisar Anúncio | ✅ REAL | Extração via fetch+Jina, análise heurística, fallback local |
| CRM / Portfólio | ✅ REAL | Pipeline real com Prisma, status, notas e preços persistidos |
| Alertas (configuração) | ✅ REAL | Config salva no banco, schema Zod, sem mass assignment |
| Alertas (Telegram) | ✅ REAL | Telegraf funcionando, verifica telegramEnabled antes de enviar |
| Laudo Veicular | ⚠️ PARCIAL | Tem integração placas.app.br mas fallback interno é fake |
| Radar — Config | ✅ REAL | Modelos, fontes, critérios salvos no banco corretamente |
| Radar — Scan Manual | ✅ REAL | Processa URLs manuais + busca Jina por modelo/fonte |
| Radar — Auto-Scan (Cron) | ❌ QUEBRADO | vercel.json sem cron configurado — nunca dispara automaticamente |
| Analytics | ✅ REAL | Dados reais do banco, métricas calculadas corretamente |
| Assinatura / Pagamentos | ❌ QUEBRADO | Asaas sandbox sem webhook, histórico de cobrança é FAKE |
| Email (boas-vindas) | ❌ QUEBRADO | email.ts é console.log — nenhum email é enviado de fato |
| Mobile (responsividade) | ❌ QUEBRADO | Sidebar some em mobile mas não há bottom nav — tela sem navegação |
| Perfil e config. | ✅ REAL | Salva dados reais via /api/auth/me com validação Zod |
| Integrações (status) | ✅ REAL | Reflete variáveis de ambiente reais via system-status.ts |

# 3. Bugs Críticos Identificados

## 3.1 Bug #1 — Preço R$420,96 para carro (visível no screenshot)

Causa:

O extrator de preço em listing-extractor.ts usa regex /R\$\s*([\d.\s]+(?:,\d{2})?)/i no texto bruto da página. Em páginas da OLX com bot-detection, o HTML retornado é parcial ou vazio. O regex captura o primeiro valor monetário que encontra — que pode ser um custo de frete, tarifa, ou qualquer número precedido de "R$" na página truncada. Resultado: R$420,96 para um carro (impossível).

Correção:

• Validar que o preço extraído é coerente com o tipo do veículo (moto > R$2.000, carro > R$5.000).

• Se não houver preço válido, rejeitar a extração e pedir preenchimento manual.

• Usar Jina.ai como primária (não fallback) para garantir HTML limpo.

## 3.2 Bug #2 — Margem estimada: R$ -2.466 (negativa no dashboard)

Causa:

A margem negativa acontece quando o preço pedido é maior que o preço médio de mercado estimado menos os custos. O sistema calcula corretamente — o problema é exibir isso sem contexto. Uma margem negativa indica que o anúncio NÃO é oportunidade, mas o card aparece em "Melhores oportunidades agora".

Correção:

• Filtrar do dashboard somente listings com estimatedMargin > 0.

• Exibir "Sem margem positiva" em vez de valor negativo no card.

## 3.3 Bug #3 — Cron de Auto-Scan nunca dispara

Causa:

O vercel.json atual não tem a seção "crons" configurada. O arquivo tem apenas { "framework": "nextjs" }. Portanto, o scan automático NUNCA é disparado pelo Vercel — o radar funciona apenas quando o usuário clica "Rodar scan agora" manualmente.

Correção:

Adicionar ao vercel.json:

"crons": [{"path": "/api/radar/auto-scan","schedule": "*/30 * * * *"}]

## 3.4 Bug #4 — Auto-scan usa requireAuth (impede execução do cron)

Causa:

A rota /api/radar/auto-scan usa requireAuth — que exige cookie de sessão. O Vercel Cron não envia cookies. Resultado: o cron chamaria a rota, receberia 401, e não executaria o scan para nenhum usuário.

Correção:

• Rota de cron deve autenticar via header Authorization: Bearer CRON_SECRET.

• Buscar todos os usuários com radar ativo e processar cada um independentemente.

## 3.5 Bug #5 — Histórico de cobrança é gerado com datas falsas

Causa:

A função buildBillingHistory() em assinatura/page.tsx gera datas artificialmente com Array.from({length:4}) subtraindo meses. Não consulta nenhuma API real de pagamentos.

Correção:

• Buscar histórico real da tabela Pagamento do banco (já existe no schema Prisma).

• Criar endpoint /api/assinatura/historico para retornar pagamentos reais.

# 4. Migração Asaas → Abacatepay

## 4.1 Por que Abacatepay

• API mais simples com suporte a PIX recorrente e cartão de crédito.

• Webhook confiável para confirmação de pagamento em tempo real.

• Plano de integração mais direto para startups brasileiras.

• Aceita assinatura mensal E anual com desconto.

## 4.2 Estrutura de Planos

| Plano | Mensal | Anual (–20%) | Limite | Ideal para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Básico | R$ 97 | R$ 931/ano | 30 análises/mês | Compradores individuais |
| Pro ⭐ | R$ 197 | R$ 1.891/ano | Ilimitado | Revendedores ativos |
| Agência | R$ 497 | R$ 4.771/ano | Até 5 usuários | Lojistas e equipes |

## 4.3 Fluxo de Assinatura Recorrente

• 1. Usuário escolhe plano (mensal ou anual) na tela /assinatura.

• 2. Sistema cria customer no Abacatepay via /api/assinatura/checkout.

• 3. Redireciona para página de pagamento do Abacatepay.

• 4. Abacatepay notifica /api/assinatura/webhook quando pagamento confirmado.

• 5. Webhook atualiza assinaturaStatus → ATIVA e assinaturaEndsAt no banco.

• 6. Cobrança recorrente automática mensal ou anual pelo Abacatepay.

• 7. Cancelamento atualiza status → CANCELADA com acesso até fim do período.

Variáveis de ambiente necessárias:

ABACATEPAY_API_KEY="sk_live_..."
ABACATEPAY_WEBHOOK_SECRET="whsec_..."
ABACATEPAY_BASE_URL="https://api.abacatepay.com/v1"

# 5. Responsividade Mobile

## 5.1 Estado Atual

O CSS atual tem @media (max-width: 768px) que faz .sidebar { display: none }. Resultado: em mobile o usuário vê as páginas SEM NENHUMA NAVEGAÇÃO. É impossível trocar de tela sem digitar a URL manualmente.

## 5.2 O que será implementado

• Bottom Navigation com 5 abas: Início, Oportunidades, Analisar (+FAB), Mais, Radar.

• FAB (Floating Action Button) centralizado para "Analisar anúncio" — ação mais frequente.

• Padding inferior nas páginas para não ser coberto pela nav.

• Safe area insets para iPhone (env(safe-area-inset-bottom)).

• Cards de listing otimizados para touch (toque fácil, espaço adequado).

• Modal de menu "Mais" para acessar CRM, Calculadora, Alertas, Laudo, Integrações, Perfil.

# 6. Checklist de Produção

## 6.1 Prioridade CRÍTICA — Deve ser feito antes de lançar

• [ ] Corrigir vercel.json — adicionar cron auto-scan

• [ ] Corrigir auto-scan route — remover requireAuth, usar CRON_SECRET

• [ ] Migrar Asaas → Abacatepay (lib + webhook + página assinatura)

• [ ] Corrigir validação de preço no extrator (mínimo R$2.000 moto / R$5.000 carro)

• [ ] Implementar bottom nav mobile

• [ ] Configurar email real (Resend ou similar)

• [ ] Remover histórico de faturamento fake

## 6.2 Prioridade ALTA — Importante para qualidade

• [ ] Filtrar oportunidades com margem negativa do dashboard

• [ ] Trial automático de 7 dias ao cadastrar

• [ ] CSRF em rotas mutáveis (lib já criada, integrar nas rotas)

• [ ] Imagens dos anúncios nos cards (já suportado, precisar garantir extração)

• [ ] Página analytics com gráficos visuais (barras, evolução)

• [ ] Toast/feedback visual nas ações (favoritar, descartar, salvar)

## 6.3 Variáveis de Ambiente para Produção

DATABASE_URL="postgresql://...neon.tech/radarauto?sslmode=require"
NEXTAUTH_SECRET="64-chars-hex-aqui"
NEXT_PUBLIC_APP_URL="https://radarauto.com.br"
OPENAI_API_KEY="sk-proj-..."
OPENAI_MODEL="gpt-4o-mini"
TELEGRAM_BOT_TOKEN="123456:ABC..."
TELEGRAM_CHAT_ID="-100..."
ABACATEPAY_API_KEY="sk_live_..."
ABACATEPAY_WEBHOOK_SECRET="whsec_..."
RESEND_API_KEY="re_..."
RESEND_FROM="noreply@radarauto.com.br"
VEHICLE_REPORT_PLACAS_APP_EMAIL="seu@email.com"
VEHICLE_REPORT_PLACAS_APP_PASSWORD="sua-senha"
CRON_SECRET="32-bytes-hex-aqui"
FIPE_API_URL="https://parallelum.com.br/fipe/api/v1"

# 7. Roadmap de Implementação

| Sprint | Entrega | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| S1: Bugs críticos | Vercel cron, auto-scan fix, preço mínimo validação | Dia 1-2 | 🔴 Urgente |
| S1: Mobile | Bottom nav, FAB, safe areas iPhone | Dia 1-2 | 🔴 Urgente |
| S2: Pagamentos | Abacatepay lib, webhook, checkout flow | Dia 3-4 | 🟠 Alta |
| S2: Email | Integrar Resend, boas-vindas, trial ending | Dia 3-4 | 🟠 Alta |
| S3: UX/Design | Dashboard melhorado, imagens cards, analytics gráficos | Dia 5-7 | 🟡 Média |
| S3: Qualidade | CSRF integrado, validações, toast feedback | Dia 5-7 | 🟡 Média |
| S4: Produção | DNS, SSL, Asaas prod, testes finais | Dia 8-10 | 🟢 Final |

# 8. Conclusão do Diretor de Produto

O RadarAuto tem uma base técnica sólida e um produto com proposta de valor clara. Os bugs identificados são corrigíveis em 1-2 semanas de trabalho focado. A maior prioridade é operacional: o cron não dispara (então o radar não funciona automaticamente), o pagamento não tem webhook (então não existe assinatura real), e o mobile não tem navegação (então a maioria dos usuários não consegue usar o sistema).

Com as correções do Sprint 1 e 2 aplicadas, o sistema estará pronto para os primeiros usuários pagantes. O design e layout estão próximos do protótipo de referência — o que falta é refinamento nos cards de oportunidade (imagens, badges de desconto FIPE) e na página de analytics (gráficos reais).

Este documento serve como guia completo para a equipe de desenvolvimento. Cada item do checklist foi priorizado por impacto no usuário e risco operacional.

— Diretoria de Produto, RadarAuto